3D miniCNC

Geoffrey Van Landeghem
Jens Van Vaerenbergh
Dempsey Sbaiz

Projecten 2
Academiejaar 2010-2011
Professionele Bachelor ICT

Inhoud

# Vastleggen projectvoorstel

## Omschrijving van het originele idee

In samenwerking met Timelabs zal er gewerkt worden aan een 3D miniCNC freesmachine. Het hele project is open-source en het is mogelijk de hardware als bouwpakket aan te kopen, Timelabs zal ons hier echter in voorzien. Wij zullen de client software ontwikkelen met een aantrekkelijke GUI, zodat het eenvoudiger wordt om voor een leek met de machine te kunnen werken. Een voorbeeld van client software functionaliteit is het kunnen bekijken van een frees simulatie op de pc. De basismodule zal XY-modus ondersteunen, en indien er nog tijd is voor uitbreiding, kunnen we de freespaden op andere manieren berekenen. Er kan echter niet worden verder gebouwd op de oude client software via plugins (modulair opgebouwd), we spreken over een nieuw softwarepakket. Het hele project moet door de open-source gemeenschap kunnen gebruikt worden, er zal dus multi-platform support moeten zijn.

## Uitwerken van uiteindelijk idee

Het eerste idee was om een 3D-printer te ontwikkelen. Hiervoor hebben we contact opgenomen met Timelab vzw. Dit is een organisatie in Gent die zich bezig houdt met allerlei moderne technieken zoals 3D-printers, microcontrollers, lasercutters, CNC-machines enz.. Hier zijn we 2 keer langsgegaan om te bespreken en tot ons uiteindelijk projectvoorstel te komen.
Na overleg met de verantwoordelijke kwamen we tot besluit dat een 3D-printer geen zo’n goed idee was omdat de software al volledig op punt staat. Moesten we dit dus maken, heeft het weinig nut, omdat het gewoon een rework zou zijn van een volledig werkend programma.
Ze hebben ons dan een miniCNC freesmachine getoond waarvoor de software een mix is van bestaande scripts en programmas, maar dit is zeer ongemakkelijk voor personen met weinig kennis over deze software om de cnc te gebruiken. Daarom hebben ze voorgesteld om voor deze CNC een nieuw softwarepakket te schrijven, die het veel makkelijker maakt om via een eenvoudige GUI freespaden uit te rekenen en vervolgens door te sturen naar de machine.

# Uiteindelijk projectonderwerp

## Omschrijving van het bedoelde eindresultaat van het project
De open-source freesmachine, de miniCNC, is gericht op beginners en niet-ingenieurs. We zien de machine heel erg als “my first CNC”. Daarom willen we de sturing en de Gcode-generator ook zo eenvoudig, laagdrempelig en visueel als mogelijk maken. Momenteel gebruiken ze een aangepast python-script, CADPY, dat dient als mockup/stand-in voor wat we in gedachten hebben. Deze zullen we vervangen door een cross-platform softwarepakket die veel gebruiksvriendelijker is.
## Doelpubliek & Context
Ons project is bedoeld om de mensen die interesse hebben voor 3D tekeningen te maken maar geen kennis hebben van geavanceerde tekensoftware, toch een kans te geven om aan de hand van een ingeladen afbeelding een output te genereren die kan doorgestuurd worden naar de CNC freesmachine. Dit is dus gericht op grafici, designers, architecten, beeldend kunstenaars etc..
## Innovatief aspect van het project
Ons project is vernieuwend omdat de huidige software niet echt amateursvriendelijk is. De CNC machines en software hiervoor bestaan al langere tijd, maar het probleem is om een eenvoudige GUI te vinden die in de achtergrond afhandelt met al de moeilijke berekeningen.
## Beschrijving en functionaliteit van je eindresultaat
Onze doel voor het eindproject is een cross-platform softwarepakket ontwikkelen voor een CNC freesmachine waarmee gebruikers zonder voorkennis gemakkelijk hun tekeningen kunnen inladen en zo doorsturen naar de freesmachine die het vervolgens in 3D zal uitfrezen. Onze minimale doestellingen omvatten de code doorsturen over een seriële verbinding, programma dat in XY-mode een tekening zal uitfrezen (XY-mode is in horizontale lijnen van boven->onder + links->rechts), eenvoudige visualisatie van de freespaden en dit allemaal verpakt in een gebruiksvriendelijke GUI.
We zullen proberen modulair te werken, zodat als we tijd over hebben, we nog extra functies kunnen toevoegen aan ons programma. Zo zouden we kunnen andere berekeningen voor de freespaden toevoegen (circulair uitfrezen), sierletters met 1 pad uitfrezen en eventueel nog andere vormen uitwerken.
## Beschrijving van gebruikte technologieën, platform
Ons programma moet cross-platform zijn, dus de voorkeurtaal is java. Hierdoor zullen we grotendeels op Windows ontwikkelen, maar het zal ook getest worden op MacOSX en Linux.
De hardware die we zullen gebruiken: Sanguino/Arduino = Microcontroller die de CNC aanstuurt.
Om gemakkelijk samen te kunnen werken aan de code en documentatie gebruiken we een gitserver (bitbucket).

# Planning

## Structuur van het project
Hierin beschrijf je de manier waarop het werk voor het project kan uitgesplitst worden in verschillende onderdelen (eventueel in meerdere niveau’s). Dit doe je zowel inhoudelijk (wat moet er allemaal gebeuren) als in functie van de tijd (in welke volgorde moet alles gebeuren, welke delen zijn afhankelijk van elkaar…)
Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat het werk op een duidelijke manier verdeeld kan worden tussen de teamleden.
Je kan je project gerust opdelen in verschillende tijdsfasen waarbij je in elke fase een andere taakverdeling gebruikt.
Leg een aantal mijlpalen vast bij de realisatie van je project, bv. afwerken van de user-interface, het definitief vastleggen van het gebruikte platform (als je project voorziet in een studie van alternatieven), het vastleggen van de interfaces/klassestructuur, …
Eventueel kan je hier ook al een aantal testen beschrijven waarmee je de werking van onderdelen van je project zal testen.
## Werkplanning
Geef voor de resterende lesweken een planning (graag in een schematisch overzicht) van wat tegen wanneer en door wie moet gebeuren. Dit moet in blokken van maximaal 2 weken gebeuren.
In dat schema moeten uiteraard ook de mijlpalen duidelijk terug te vinden zijn.
Plan ook minstens 14-daags bijeenkomsten waarin je onderling rapporteert en formeel vastlegt hoever het werk staat, in welke mate de planning gehaald wordt of waar ze aangepast moet worden.
## Rapportering
Om te communiceren met de docent zullen we gebruik maken van geplande bijeenkomsten, mails en een logboek.